DocuForge

AI 기반 문서 요약 및 질의응답 플랫폼

기획서 v1.0

# 1. 프로젝트 개요

DocuForge는 사용자가 업로드한 문서(PDF, TXT 등)를 AI가 자동으로 요약하고, 문서 내용에 기반하여 자연어 질의응답을 제공하는 플랫폼입니다.

핵심 가치: 긴 문서를 읽지 않고도 핵심을 파악하고, 원하는 정보를 바로 질문으로 얻을 수 있는 경험

# 2. 목표 및 범위

## 목표

- 문서 업로드 → 요약 생성 → 질의응답까지 End-to-End 흐름 구현

- FastAPI(AI) / Rails(Orchestrator) / Vue(UI) 역할 분리 실습

- Vibe Coding 방식으로 빠르게 동작하는 MVP 완성

## MVP 범위

- 지원 파일: TXT, PDF

- 단일 문서 단위 요약 및 Q&A

- 기본 채팅형 UI + 문서별 세션 유지

# 3. 기술 스택

| 레이어 | 기술 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Vue.js 3 + Vite | UI, 파일 업로드, 요약 표시, 채팅 |
| Backend (Orchestrator) | Ruby on Rails | 파일 처리, 메타데이터, AI 프록시 |
| AI Server | FastAPI | 텍스트 추출, 요약, RAG, LLM 호출 |
| Database | PostgreSQL | 문서 메타데이터, 요약, 질문 기록 |

# 4. 시스템 아키텍처 및 오케스트레이션

Vue.js → Ruby on Rails → FastAPI → PostgreSQL 구조

역할 분담:

- Vue.js: 사용자 인터랙션 및 UI 렌더링

- Rails: API 게이트웨이, 파일/메타데이터 관리, FastAPI 오케스트레이션

- FastAPI: 문서 파싱, 요약, 임베딩, RAG 기반 답변 생성

# 5. 폴더 구조

docuforge/

- frontend/ — Vue.js 3 + Vite

- backend/ — Ruby on Rails API

- ai-server/ — FastAPI

- docker-compose.yml, README.md, .env.example

# 6. 핵심 기능

- 문서 업로드 및 AI 요약

- 문서 기반 질의응답 (채팅 UI)

- 최근 문서 목록 및 재질문

# 7. API 설계 (초안)

| Method | Endpoint | 설명 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/documents | 파일 업로드 + 요약 요청 |
| GET | /api/documents/:id | 문서 + 요약 조회 |
| POST | /api/documents/:id/questions | 질문 전송 |
| GET | /api/documents/:id/questions | 질문 히스토리 |

# 8. 개발 단계 (Vibe Coding)

| 단계 | 내용 | 예상 시간 |
| --- | --- | --- |
| 1 | FastAPI 기본 엔드포인트 | 30분 |
| 2 | Rails 프록시 + 파일 업로드 | 40분 |
| 3 | Vue 업로드 + 요약 UI | 30분 |
| 4 | 실제 LLM + 간단한 RAG | 1시간 |
| 5 | 채팅 UI + 히스토리 | 40분 |
| 6 | 정리 + README | 20분 |

총 예상: 3~4시간 내 MVP

# 9. 성공 기준 (MVP)

- TXT/PDF 업로드 후 요약이 화면에 표시된다

- 해당 문서에 대해 질문에 답변이 나온다

- Vue ↔ Rails ↔ FastAPI 흐름이 명확히 분리되어 있다

- 로컬에서 정상 동작한다

DocuForge v1.0 — 2026-10-23